ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка голосового ассистента
с эмоциональным синтезом речи
на основе нейронных сетей

2026

1. Общие сведения

Суть проекта: разработка локального голосового помощника на русском языке с собственной нейросетевой моделью синтеза речи, способной передавать эмоции (радость, грусть, злость, нейтральность). Все компоненты работают оффлайн, без использования внешних сервисов.

Платформа обучения: Kaggle (T4 GPU, 16 GB VRAM, сессии до 12 часов)

Платформа развёртывания: Windows 10/11 (CPU или GPU)

Язык разработки: Python 3.10+

2. Цель и задачи

Цель: Создать полностью локального голосового ассистента на русском языке, способного генерировать эмоционально окрашенную речь на основе собственной нейросетевой модели.

Задачи:

Подготовить и обработать датасет русской эмоциональной речи

Разработать и обучить модель TTS с эмоциональным управлением

Реализовать модуль распознавания речи и классификации эмоций

Интегрировать все модули в рабочее приложение

3. Архитектура системы

Схема потока данных

Микрофон → STT (распознавание) → NLP (команда + эмоция ответа) → TTS (эмоциональный синтез) → Динамик

Компоненты

STT-модуль: Vosk (offline, русская модель) — распознавание речи в текст

NLP-модуль: Классификатор эмоций (fine-tuned ruBERT на DUSHA) + обработчик команд

TTS-модуль: VITS с emotion conditioning (собственная разработка, обучение на Kaggle)

Приложение: Windows-ассистент с системным треем, голосовым управлением и GUI настроек

Основной датасет: DUSHA (Sber)

~350 часов русской речи, 300 000+ аудиозаписей

4 эмоции: радость (happy), грусть (sad), злость (angry), нейтральность (neutral)

Текстовые транскрипты и эмоциональные метки

Два подмножества: Crowd (255ч актёрская) и Podcast (90ч реальная)

Архитектура TTS: VITS

VITS (Variational Inference with adversarial learning for end-to-end TTS) — end-to-end модель: текст → аудио напрямую, без отдельного вокодера.

Emotion conditioning: добавление emotion embedding (4-мерный вектор эмоции) в текстовый энкодер

Умещается в память T4 GPU (16 GB), обучаемая за несколько сессий Kaggle

Хорошо документирована, легко модифицировать под emotion conditioning, имеет эталонную реализацию на PyTorch

4. Распределение задач (4 участника, все работают параллельно)

Все 4 задачи стартуют одновременно. Каждая включает 3 фазы: анализ → разработка → тестирование/документация. Зависимостей между задачами на старте нет — каждый участник начинает с исследовательской/аналитической работы.

Задача 1: Данные — сбор, анализ и обучающий пайплайн

Ответственный: Участник 1

Фаза 1 — Анализ (неделя 1)

1. Обзор существующих датасетов русской эмоциональной речи: DUSHA, RUSLAN, RAMAS, EmoSpeech. Сравнительная таблица: объём, эмоции, качество, доступность

2. Скачать DUSHA (с GitHub Sber), изучить структуру и метки

3. Статистический анализ DUSHA: распределение по эмоциям (количество/длительность на класс); распределение длительностей аудио, гистограммы; анализ качества аудио: SNR, частота дискретизации; сравнение Crowd vs Podcast подмножеств

4. Отчёт-визуализация: графики, таблицы, выводы (Jupyter Notebook)

Фаза 2 — Разработка (недели 1–3)

5. Аудио-препроцессинг: ресемплинг до 22050 Hz; нормализация громкости, тримминг тишины; фильтрация битых/коротких (<0.5с)/длинных (>15с)/шумных записей

6. Извлечение признаков: мел-спектрограммы (80 mel bins, hop 256, win 1024); Pitch (F0) через PyWorld; Energy contour

7. Фонетический препроцессинг: Grapheme-to-phoneme для русского через espeak-ng; словарь фонем, маппинг символов → индексов

8. Формирование train/val/test splits (80/10/10) с балансировкой по эмоциям

9. Упаковка в Kaggle Dataset

Фаза 3 — Документация (неделя 4)

10. Описание пайплайна обработки данных

11. Формат данных, инструкция по воспроизведению

12. Раздел отчёта: «Датасет и его подготовка»

Результат: Kaggle Dataset + аналитический отчёт по данным.

Инструменты: librosa, scipy, numpy, espeak-ng, matplotlib, pandas

Задача 2: Модель TTS — архитектура, обучение, оценка

Ответственный: Участник 2

Фаза 1 — Анализ (неделя 1)

1. Обзор архитектур TTS: Tacotron2, FastSpeech2, VITS, GradTTS, StyleTTS. Сравнительная таблица: качество, скорость, поддержка эмоций, сложность обучения

2. Обзор методов emotion conditioning в TTS: emotion embedding, GST (Global Style Tokens), reference encoder, VAE-based style transfer

3. Анализ требований к GPU: замеры VRAM для разных batch size на T4

4. Выбор и обоснование архитектуры (VITS + emotion embedding)

5. Отчёт: сравнительный анализ архитектур (Jupyter Notebook)

Фаза 2 — Разработка (недели 1–3)

6. Реализация VITS на PyTorch: Text Encoder (трансформер) с фонемным входом; Posterior Encoder (WaveNet-блоки); Decoder / Generator (HiFi-GAN v1); Duration Predictor + Stochastic Duration Predictor; Discriminator (Multi-Period + Multi-Scale)

7. Добавление emotion conditioning: Emotion Embedding Layer (4 класса → вектор 64–128); конкатенация эмоционального вектора с выходом text encoder; прокидывание эмоции в duration predictor и decoder

8. Написание обучающего пайплайна (Kaggle Notebook): DataLoader, loss, optimizer, scheduler; чекпоинты каждые 5000 шагов; продолжение обучения между сессиями; логирование в TensorBoard

9. Обучение на Kaggle T4 (~200–500k шагов)

10. Экспорт модели (.pt / ONNX)

Фаза 3 — Оценка и документация (неделя 4)

11. Оценка качества: MOS (Mean Opinion Score) — опрос 5+ человек; MCD (Mel Cepstral Distortion); тест различимости эмоций: слепой тест (4 фразы × 4 эмоции → угадывание)

12. Графики обучения: loss curves, примеры спектрограмм

13. Раздел отчёта: «Архитектура и обучение модели TTS»

Результат: Обученная модель (текст, эмоция) → аудио + Kaggle Notebook + аналитический отчёт.

Инструменты: PyTorch, torchaudio, tensorboard, matplotlib

Примечание: пока датасет не готов (неделя 1), участник 2 занимается анализом архитектур и пишет код модели/тренировочного пайплайна. Код тестируется на синтетических данных (случайные тензоры).

Задача 3: STT + классификация эмоций — исследование и разработка

Ответственный: Участник 3

Фаза 1 — Анализ (неделя 1)

1. Обзор offline STT-решений: Vosk, Whisper (tiny/small), wav2vec2. Сравнительная таблица: WER на русском, скорость, размер модели, лицензия

2. Тестирование Vosk vs Whisper-small: замер WER на 50 тестовых фразах, замер латентности

3. Обзор подходов к классификации эмоций в тексте: ruBERT, ruGPT, CNN-классификатор. Сравнение accuracy на DUSHA

4. Анализ baseline моделей на DUSHA (из статьи и HuggingFace)

5. Отчёт: сравнительный анализ STT и методов классификации эмоций

Фаза 2 — Разработка (недели 1–3)

6. STT-модуль: интеграция выбранного STT (Vosk / Whisper); обёртка с микрофоном: потоковое распознавание через PyAudio; VAD (Voice Activity Detection) для отсечения тишины; обработка ошибок, таймауты

7. Классификатор эмоций в тексте: fine-tune ruBERT-tiny2 на текстах DUSHA (4 класса) на Kaggle; экспорт в ONNX для быстрого инференса на CPU

8. Логика определения эмоции ответа: маппинг контекста → эмоция TTS (приветствие → happy, ошибка → sad и т.д.); комбинация: эмоция пользователя + контекст команды

9. API модуля: recognize(audio_stream) → str; classify_emotion(text) → Emotion; get_response_emotion(command_type, user_emotion) → Emotion

Фаза 3 — Тестирование и документация (неделя 4)

10. Метрики STT: WER на тестовых фразах (100+ фраз)

11. Метрики классификатора: accuracy, F1, confusion matrix на DUSHA test

12. Раздел отчёта: «Распознавание речи и классификация эмоций»

Результат: Оффлайн STT + классификатор эмоций + аналитический отчёт.

Инструменты: vosk/whisper, PyAudio, transformers, ONNX Runtime

Задача 4: Приложение — архитектура, интеграция, UX

Ответственный: Участник 4

Фаза 1 — Анализ (неделя 1)

1. Обзор существующих голосовых ассистентов: Алиса, Siri, Google Assistant, Mycroft. Сравнительная таблица: архитектура, offline-возможности, эмоциональность, платформы

2. Анализ UX голосовых интерфейсов: время отклика, wake word, обратная связь, эмоциональные паттерны ответов

3. Проектирование модульной архитектуры приложения: диаграмма компонентов (stt_module, emotion_module, tts_module, commands, app); описание интерфейсов между модулями (API-контракты); конфигурация (config.json)

4. Дизайн эмоциональных шаблонов ответов: 5+ вариантов фраз на каждую эмоцию для каждого типа команды

5. Отчёт: анализ аналогов + проектная документация

Фаза 2 — Разработка (недели 1–3)

6. Каркас приложения: основной цикл с mock-модулями (заглушки STT, TTS); wake word detection; система команд: открытие приложений/сайтов/папок, время, дата, поиск

7. Системный трей (pystray) + GUI настроек

8. Эмоциональные шаблоны ответов: шаблоны фраз для каждой эмоции × каждого типа команды; рандомизация ответов для разнообразия

9. Инференс-обёртка TTS: загрузка VITS модели (.pt или ONNX); текст → фонемы → аудио с указанием эмоции; CPU/GPU автодетект, кэширование модели

10. Подключение реальных модулей (STT, эмоции, TTS) по мере готовности

Фаза 3 — Тестирование и документация (неделя 4)

11. End-to-end тестирование: латентность (от команды до ответа); корректность эмоций (правильная ли эмоция в ответе?); стабильность (10+ минут непрерывной работы)

12. Инструкция по установке и запуску

13. Раздел отчёта: «Приложение и интеграция»

Результат: Готовое приложение + аналитический отчёт по аналогам.

Инструменты: PyTorch / ONNX Runtime, pystray, Pillow, winsound

5. Параллельная работа — все 4 участника одновременно

Неделя 1-2 (все параллельно)

Участник 1: анализ датасетов + скачивание DUSHA + начало препроцессинга

Участник 2: анализ TTS-архитектур + написание кода модели (тест на синтетике)

Участник 3: анализ STT-решений + тестирование Vosk/Whisper + начало STT-модуля

Участник 4: анализ аналогов + проектирование архитектуры + каркас приложения с заглушками

Недели 2–3 (все параллельно)

Участник 1: завершение препроцессинга, заливка на Kaggle

Участник 2: обучение модели на Kaggle (как только датасет готов)

Участник 3: fine-tune ruBERT, разработка API эмоций

Участник 4: система команд, GUI, эмоциональные шаблоны, подключение модулей

Оставшиеся время (все параллельно)

Участник 1: отчёт по данным

Участник 2: оценка модели (MOS, MCD), отчёт

Участник 3: метрики STT и классификатора, отчёт

Участник 4: end-to-end тестирование, отчёт, инструкция

6. Критерии приёмки

TTS-модель генерирует разборчивую русскую речь (MOS ≥ 3.0)

Эмоции различимы на слух (минимум 3 из 4 классов)

STT распознаёт команды оффлайн с точностью ≥ 85%

Классификатор эмоций: accuracy ≥ 75% на DUSHA test

Латентность ответа ≤ 3 секунд на CPU

Все компоненты работают оффлайн, без внешних сервисов

7. Технические ограничения

Обучение только на Kaggle (сессии до 12ч, T4 16GB, лимит 30ч/неделю)

Без использования внешних API/SaaS сервисов

Инференс на Windows (CPU или GPU)

Python 3.10+ / PyTorch 2.x